## Slide 1: AI 뉴스 자동화 프로젝트 진행 상황 보고서
2026년 2월 18일
작성자: AI 뉴스 자동화 팀

## Slide 2: 1. 프로젝트 개요
목표:
- 매일 쏟아지는 AI 관련 뉴스를 자동 수집 및 요약
- 사용자에게 핵심 정보만 간추려 제공 (시간 절약)
핵심 기능:
- Google News RSS 기반 실시간 뉴스 수집
- TF-IDF 알고리즘을 통한 중복 기사 제거
- Gemini Pro/Flash API를 활용한 3줄 요약 및 중요도 평가

## Slide 3: 2. 개발 진행 상황 (Phase 1 & 2 완료)
✅ 기획 및 문서화 (Completed)
- 프로젝트 계획 PPT 생성기 (make_ppt.py) 구현
- GitHub 리포지토리 설정 및 README 작성
✅ 뉴스 수집기 (Collector)
- '생성형 AI' 등 키워드 기반 RSS 크롤링 구현 (feedparser)
✅ 뉴스 처리기 (Processor)
- 중복 기사 필터링 (TF-IDF + Cosine Similarity)
- Gemini API 연동을 통한 기사 분류 및 요약 로직 구현

## Slide 4: 3. 주요 이슈 및 해결 방안
🚨 이슈 1: Gemini API 할당량 초과 (429 Error)
- 원인: 무료 티어(Free Tier) 사용량 제한 도달
- 해결: API 오류 발생 시 프로그램이 멈추지 않도록 예외 처리 강화
- 대안: 더미 데이터(Dummy Data) 생성 로직을 추가하여 전체 파이프라인 테스트 가능하도록 조치
⚠️ 이슈 2: 중복 제거 정확도
- 현황: 제목이 유사해도 키워드 차이로 다른 기사로 인식
- 계획: 유사도 임계값(Threshold) 조정 (0.6 → 0.4) 및 비교 대상 확대

## Slide 5: 4. 향후 계획 (Next Steps)
1️⃣ API 안정화
- 유료 API 키 전환 또는 새 키 발급을 통한 모델 정상화
2️⃣ 데이터 저장소 구축
- 분석된 뉴스를 로컬 파일(JSON) 또는 DB에 저장하는 구조 마련
3️⃣ 리포트 생성 및 배포 자동화
- 매일 아침 자동 실행되도록 GitHub Actions 워크플로우 설정
- 이메일 또는 슬랙(Slack)으로 요약본 전송 기능 추가

## Slide 6: 5. 사용 기술 스택
💻 언어: Python 3.13
📊 문서 자동화: python-pptx (PPT 생성)
🌐 수집: feedparser (RSS 크롤링)
🧠 AI 모델: Google Gemini (google-genai) 2.0/1.5 Flash
🧮 분석: scikit-learn (TF-IDF, Cosine Similarity)
⚙️ 관리: Git, GitHub, python-dotenv